AISTUDYTEC

Product Vision e PRD

Documento mestre • baseline versionável

Fortaleza — CE
2026

Versão 1.0 — 21 de julho de 2026

Status: baseline para refinamento e execução incremental

# 1. Sumário executivo

O AISTUDYTEC é uma plataforma de estudo complementar para estudantes brasileiros do Ensino Médio. Seu diferencial não é “usar IA”, mas organizar um ciclo pedagógico supervisionado: professor define o tema; IA propõe explicações e questões; vídeos reais são recuperados; professor revisa e publica; aluno estuda, recebe feedback e revisa habilidades frágeis.

Este PRD transforma o protótipo em plano de produto mensurável. Não presume eficácia, retenção, satisfação ou desempenho ainda não medidos. Metas só se tornam compromissos depois de baseline instrumentada.

# 2. Visão do produto

## 2.1 Visão

Ser a experiência de estudo complementar mais clara, confiável e motivadora para adolescentes do Ensino Médio brasileiro, mantendo o professor como autoridade pedagógica e usando IA como infraestrutura assistiva.

## 2.2 Princípios

Aprendizagem antes de engajamento vazio.

Professor antes da automação.

Progresso compreensível antes de pontuação abstrata.

Segurança e privacidade por padrão.

Inclusão em redes e aparelhos modestos.

Evidência antes de promessa.

Evolução incremental antes de reescrita total.

## 2.3 Não objetivos imediatos

Substituir professor, aula ou material curricular.

Publicar automaticamente conteúdo oficial gerado por IA.

Criar ranking público de estudantes.

Otimizar tempo de tela ou notificações compulsivas.

Declarar alinhamento oficial à BNCC sem validação humana.

Migrar toda a stack em uma única entrega.

# 3. Personas e necessidades

## Estudante

Faixa-alvo: 14–18 anos. Precisa entender o próximo passo, escolher profundidade, errar com segurança, acompanhar habilidades e retomar estudo sem fricção. Variações de conectividade, dispositivo, letramento digital e necessidades de acessibilidade devem ser consideradas.

## Professor

Precisa transformar necessidades observadas em conteúdo revisável, identificar pendências do gate, editar sem medo de perder alterações e acompanhar turma por habilidade sem leitura de tabelas extensas.

## Administrador

Precisa controlar acesso, integridade e operação. O papel atual é funcionalmente mínimo e requer redefinição antes do piloto.

## Responsável e gestão escolar

Stakeholders futuros. Precisam de transparência sobre dados, finalidade, consentimento quando aplicável, segurança e limites da IA. Não terão dashboard até requisitos legais e pedagógicos serem definidos.

# 4. Jornadas principais

## 4.1 Professor: tópico oficial

Criar turma → cadastrar tópico → gerar conteúdo → revisar três níveis → revisar questões/habilidades → aprovar vídeo por nível → resolver pendências → publicar → acompanhar habilidades.

Critério de sucesso: professor conclui a publicação sem dúvida sobre salvamento, pendências ou alcance da ação.

## 4.2 Aluno: sessão de estudo

Entrar → ver recomendação e revisões vencidas → escolher tópico → selecionar nível → estudar explicação e vídeo → iniciar quiz → receber feedback por item → concluir → entender próximo passo.

Critério de sucesso: aluno consegue explicar o que avançou e o que precisa revisar sem depender de uma nota isolada.

## 4.3 Aluno: tema livre

Pesquisar tema → receber aviso de conteúdo não revisado → gerar → estudar → responder → manter conteúdo separado do catálogo oficial.

Critério de sucesso: distinção entre conteúdo oficial e não revisado é inequívoca.

# 5. Regras de negócio protegidas

Domínio: ≥70% por habilidade.

Revisão: três dias após desempenho abaixo do limiar.

Geração: 8–10 questões; implementação atual solicita nove.

Gate: três explicações, ≥5 questões válidas e ≥1 vídeo aprovado por nível.

Tema livre: não revisado, individual e nunca oficial.

Mudanças exigem decisão de produto e, quando afetarem aprendizagem, hipótese e protocolo de avaliação.

# 6. Auditoria do estado atual

Escalas: impacto (alto/médio/baixo); complexidade (P/M/G); estimativas são faixas de engenharia, não compromissos.

| ID | Achado observado | Impacto | Complexidade | Prioridade | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Sessão e matriz de autorização por usuário, turma e tópico entregues; E2E autenticado permanece pendente | Alto | G | Em validação | 22 jul. 2026 |
| A02 | Credencial master padrão era criada no código — resolvido na Sprint 1; provisionamento agora usa ambiente e desabilita legado | Alto | M | Concluído | 21 jul. 2026 |
| A03 | URL da API era editável na interface — resolvido na Sprint 1 com configuração de ambiente | Alto | P | Concluído | 21 jul. 2026 |
| A04 | Chaves de API seguem em query string das chamadas externas | Alto | M | P0 | 1–2 dias |
| A05 | CORS por allowlist, headers e rate limit entregues na Sprint 1; autenticação/CSRF seguem dependentes da estratégia de sessão | Alto | M | Em validação | 22 jul. 2026 |
| A06 | Primeira camada de validação entregue para tópicos, conteúdo, quiz e progresso; schema centralizado permanece pendente | Alto | G | Em validação | 22 jul. 2026 |
| A07 | Mojibake pt-BR corrigido e bloqueado pela verificação UTF-8 automatizada | Alto | M | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A08 | Tailwind por CDN removido e substituído por compilação local | Médio | M | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A09 | Estados carregando/vazio/erro padronizados nas jornadas docentes prioritárias | Alto | M | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A10 | Edição onBlur não confirmava salvamento — primeira correção entregue com estados salvando/salvo/erro | Alto | M | Em validação | 21 jul. 2026 |
| A11 | Publicação e exclusão de questão possuem confirmação acessível | Alto | P | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A12 | Baseline inicial de viewport, nomes acessíveis e foco criado; auditoria WCAG completa permanece pendente | Alto | G | Em validação | 22 jul. 2026 |
| A13 | Sidebar convertida em drawer móvel e layout validado em 320 px sem overflow | Alto | G | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A14 | App usa navegação por estado sem URL compartilhável | Médio | G | P2 | 4–7 dias |
| A15 | Dados remotos são geridos manualmente, sem cache/retry | Médio | G | P2 | 4–7 dias |
| A16 | Não há instrumentação de produto ou performance | Alto | M | P1 | 3–5 dias |
| A17 | Não há testes frontend/E2E | Alto | G | P1 | 5–10 dias |
| A18 | SQLite e app.py concentram responsabilidades | Médio | G | P2 | 8–15 dias |
| A19 | Tags livres de habilidade fragmentam agregações | Alto | G | P1 | 5–10 dias |
| A20 | Sem modo offline e estratégia para rede instável | Médio | G | P2 | 8–15 dias |
| A21 | Dashboard docente convertido em fila de intervenções com origem e ação possível | Médio | M | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A22 | Plano diário, mapa de habilidades e linha do tempo entregues com dados persistidos | Alto | M | Concluído | 22 jul. 2026 |
| A23 | Não há dark mode; prioridade depende de pesquisa | Baixo | M | P3 | 2–4 dias |
| A24 | Build CRA está envelhecido e concentra 28 alertas transitivos do npm audit; migração exige estratégia e regressão | Alto | G | P1 | 5–10 dias |

# 7. Hipóteses de produto

| Hipótese | Mudança | Indicador | Proteção |
| --- | --- | --- | --- |
| Clareza aumenta conclusão | “Próximo passo” na home | conclusão de sessão | não aumentar notificações |
| Feedback de salvamento aumenta confiança docente | estados salvando/salvo/erro | erros e abandono na revisão | retry idempotente |
| Revisões visíveis aumentam retorno útil | plano diário | revisões concluídas no prazo | sem punição por sequência perdida |
| Progresso por competência melhora compreensão | mapa de habilidades | compreensão autorrelatada | não ocultar evidência |
| Missões voluntárias ajudam hábito | metas escolhidas | sessões úteis/semana | opt-out e sem ranking público |

# 8. Métricas

## North Star proposta

Sessões de estudo concluídas com evidência de aprendizagem: sessão que contém estudo, ao menos uma resposta válida e próximo passo registrado. A métrica deve ser validada para não premiar repetição superficial.

## Funil

Ativação: cadastro → primeira sessão concluída.

Valor docente: tópico criado → tópico publicado.

Aprendizagem: tentativa → habilidade atualizada → revisão concluída.

Retenção: retorno útil em 7/28 dias, sem usar streak como único sinal.

Qualidade: conteúdo rejeitado/editado pelo professor, erros por provedor, abandono por etapa.

Segurança: acessos negados, incidentes, exposição de segredos, exclusão de dados.

Não existem baselines reais no projeto. Metas numéricas serão definidas após instrumentação e piloto.

# 9. Progressão e gamificação responsável

## Permitido

XP como representação secundária de esforço verificável.

Níveis pessoais sem comparação pública.

Missões escolhidas pelo aluno.

Conquistas por comportamentos de aprendizagem, não tempo de tela.

Mapa de habilidades e linha do tempo.

Sequência com recuperação gentil, sem perda punitiva.

Colecionáveis cosméticos sem compra ou aleatoriedade monetizada.

## Não permitido

Ranking público por nota.

Recompensa variável opaca.

Notificações de culpa ou medo de perda.

Dopamine loop como objetivo.

Bloqueio de conteúdo essencial por XP.

Uso de dado acadêmico para pressão social.

## Modelo inicial

“Progresso” é a camada principal. XP, missões e conquistas são opcionais e desligáveis. A árvore de habilidades mostra evidências, data da última prática e recomendação. Temporadas só serão consideradas após pesquisa com alunos e professores.

# 10. Requisitos funcionais

## RF-01 Identidade e autorização

Sessão segura, papéis explícitos, encerramento, recuperação e escopo por turma. Professor só opera suas turmas; aluno só acessa seus dados e conteúdo autorizado.

## RF-02 Home do aluno

Apresentar “continuar estudando”, revisões vencidas, missão escolhida, mapa resumido e catálogo. Não exibir dashboard denso como primeira experiência.

## RF-03 Estudo

Permitir nível, vídeo aprovado, texto legível, marcação de progresso, navegação por teclado e retomada.

## RF-04 Quiz

Uma questão por vez, progresso, resposta acessível, feedback imediato, explicação, avanço manual, retomada após falha e resumo final orientado a habilidades.

## RF-05 Revisão docente

Autosave explícito, histórico local de estado, indicadores por seção, gate visível, confirmação de ações destrutivas e preview do aluno.

## RF-06 Dashboard docente

Começar por perguntas: quem precisa de apoio, em qual habilidade, desde quando e qual ação é possível. Gráficos devem possuir alternativa textual/tabela acessível.

## RF-07 Mentor de IA

O mentor explica, pergunta, sugere revisão e reconhece esforço. Não diagnostica saúde, não substitui professor, não inventa certeza e não publica conteúdo oficial.

## RF-08 Preferências

Tema, movimento reduzido, tamanho de texto, notificações e camada de progressão. Preferências acessíveis sem esconder configurações críticas.

# 11. Requisitos não funcionais

WCAG 2.2 AA como critério verificável.

Orçamento inicial: JS comprimido, imagens, chamadas e Core Web Vitals medidos em aparelho/rede definidos.

Lighthouse ≥95 é objetivo condicionado ao perfil de teste documentado, não resultado atual.

Primeiro conteúdo útil <2 s é objetivo condicionado a baseline, cache e rede de referência.

API versionada, validação de entrada, idempotência em mutações críticas e erros estruturados.

Logs sem dados pessoais desnecessários e sem chaves.

Backup, migração e recuperação testados antes do piloto.

# 12. Roadmap de cinco sprints

## Sprint 1 — Fundação confiável

Objetivo: remover riscos que impedem testes reais.

Corrigir encoding pt-BR.

Remover URL da API da UI e usar configuração de ambiente.

Adicionar validação de payloads e erros consistentes.

Remover credencial master fixa.

Implementar confirmação visual de salvamento.

Criar baseline de acessibilidade e performance.

Aceite: testes existentes passam; build passa; nenhum segredo no cliente; fluxos críticos legíveis em pt-BR; salvamento possui estados.

## Sprint 2 — Mobile-first e design system mínimo

Objetivo: tornar as jornadas principais usáveis em celular.

Tokens e primitives: Button, Input, Card, Badge, Progress, Dialog, Toast, Skeleton.

Navegação inferior no aluno e drawer no professor.

Estados vazio/erro/loading padronizados.

Quiz mobile-first e foco acessível.

Testes de componentes críticos.

Aceite: 320 px sem scroll horizontal; teclado completo; contraste AA; regressão visual documentada.

## Sprint 3 — Progresso que orienta

Objetivo: transformar dados existentes em próximo passo.

Home do aluno, plano diário, mapa de habilidades e linha do tempo.

Resumo final do quiz por habilidade.

Dashboard docente acionável.

Instrumentação com taxonomia e consentimento.

Aceite: eventos validados; nenhum ranking público; toda recomendação explica sua origem.

## Sprint 4 — Arquitetura e segurança para piloto

Objetivo: permitir piloto controlado.

Autenticação e autorização.

Migrações versionadas, serviços e repositórios.

Rate limit, CORS restrito, CSRF conforme estratégia.

Testes E2E e backup/restauração.

Migração frontend incremental para TypeScript strict e TanStack Query.

Aceite: matriz de autorização automatizada; threat model atualizado; zero segredo em logs; rollback testado.

## Sprint 5 — Engajamento responsável e pesquisa

Objetivo: testar progressão sem comprometer autonomia.

Missões voluntárias, XP secundário e conquistas pedagógicas.

Preferência para reduzir/desligar progressão.

Mentor contextual com guardrails.

Piloto aprovado eticamente e dashboards de experimento.

Aceite: protocolo aprovado; métricas de aprendizagem separadas de engajamento; análise de grupos; mecanismo de interrupção.

# 13. Critério de aceite global

Cada incremento deve incluir história, critérios observáveis, instrumentação quando aplicável, testes, acessibilidade, documentação, risco e rollback. Commit lógico é prática de engenharia, mas só será realizado quando o repositório Git estiver operacional e houver autorização.

# 14. Decisões pendentes

grade_year: perfil, turma ou tópico como fonte principal.

Estratégia de identidade e consentimento para menores.

Uso de TypeScript: migração progressiva ou nova shell.

Router e deep links.

Hospedagem, domínio e ambiente de piloto.

Escopo de gamificação aprovado por alunos e professores.

Critérios oficiais para vocabulário de habilidades.

# 15. Baseline funcional consolidada — 22 de julho de 2026

O produto passou a operacionalizar autoaprendizagem orientada em três etapas: Descobrir, Aprofundar e Conectar. Cada novo tema contém pergunta mobilizadora, objetivos, leitura guiada, ideias essenciais, conexão concreta, investigação que exige comparação de fontes, missão de vídeo, desafio com evidência, reflexão, discussão, diário local e checklist de autonomia.

Gemini e YouTube foram validados com credenciais reais protegidas. A geração usa gemini-2.5-flash; o contrato exige três trilhas completas e nove questões. A recuperação de vídeo exige correspondência temática no título, aceita 3–20 minutos e prefere ausência a recomendação fora do assunto. A geração síncrona informa espera e dispõe de 180 s no cliente.

Evidência acumulada: 40 testes backend, 15 testes frontend e build de produção aprovado. Não houve avaliação com participantes; portanto, não se declara eficácia, engajamento, aprendizagem ou usabilidade.

## Sprint 5 — Imersão e provedores reais

Objetivo: elevar a experiência de conteúdo ao padrão de aprendizagem ativa e remover incerteza sobre integrações reais. Resultado: incremento concluído tecnicamente; job assíncrono, idempotência e validação docente sistemática seguem no backlog.